备案编号：____________

新乡市商品房预售资金

监管协议

新乡市住房和城乡建设局印制

填  写  说  明

- 本协议可使用蓝黑色或黑色签字笔填写，亦可打印。

- 本协议应填写完整，字迹清楚、工整，不得涂改。

- 货币金额应使用大小写填写。

- 法定代表人（负责人）或授权代理人的签字应本人亲自填写，亦可以

图章代替。授权代理人签章的，协议附件中应包含法定代表人（负责人）的授权委托书。

- 本协议多余的空格可采用画折线或“以下空白”字样代替。

- 本协议资金使用节点栏按下列名称填写：

| 序号 | 拨付节点 |
| --- | --- |
| 1 | 取得预售许可10日后 |
| 2 | 主体结构建成三分之一 |
| 3 | 主体结构建成一半 |
| 4 | 主体结构建成三分之二 |
| 5 | 主体结构封顶 |
| 6 | 完成主体工程验收 |
| 7 | 外墙装修全部完工落架 |
| 8 | 竣工验收备案 |
| 9 | 完成不动产首次登记 |

甲方：                            （监管部门）

乙方：                            （监管银行）

丙方：                            （房地产开发企业）

为加强商品房预售资金管理，保障商品房建设顺利进行，维护交易双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》、《住房和城乡建设部 人民银行 银保监会关于规范商品房预售资金监管的意见》、《新乡市新建商品房预售资金监管办法》（简称《办法》）及有关法律、法规规定，甲、乙、丙三方经充分协商，现就丙方开发建设的商品房项目预售资金监管事宜达成以下协议：

一、监管项目情况

项目名称及幢号：

坐落位置：

国有土地使用权证号：

建设工程规划许可证号：

建筑工程施工许可证号：

总建筑面积：        平方米，预售总套数：      套，建设资金总额为        万元，预计售楼款约为：           万元。

核定的重点资金监管总额：        万元。在监管过程中随着工程进展情况，必要时可按有关规定对监管资金进行动态调整。

- 建设施工单位为                              。

监理单位为                              。

- 丙方在乙方开立商品房预售资金专用账户，并在此账户名下为项目的每幢楼建立虚拟账户，

- 账户名称：

- 账号：

该监管账户的使用范围仅限本项目预售资金的收存、拨付、使用；该监管账户不可支取现金，不得办理除查询功能以外的网上银行业务，不得办理质押，不得作为保证金账户及办理其他业务。

三、丙方根据项目建设资金需求，申请的监管项目开发贷款银行为：            ，贷款金额（大写）：              万元，期限为自____年____月___日至____年___月___日。

四、丙方根据监管项目建设需要，在下列银行办理个人住房按揭（或公积金）贷款：

。

五、丙方应将监管账户作为预售商品房房价款收款账户提供给购房人，不得向购房人提供非监管账户作为收款账户。丙方应协助购房人将缴交的定金、首付款、商业银行发放的按揭贷款和其他形式的购房款等商品房预售资金，全部直接存入监管账户；申请商业性个人住房贷款和公积金个人住房贷款的，贷款合同中应将监管账户作为到账账户，贷款直接发放至监管账户。

六、乙方根据《办法》和《细则》的有关规定，在甲方的指导下，与丙方密切配合共同做好商品房预售资金的收存和使用。丙方用款计划经甲方审批后，乙方按审批的用款计划拨付。

七、乙方按照标准建立商品房预售资金的收入、支出台账。配合丙方做好商品房预售资金收入、支出情况的月报表等工作，并进行日常管理。

八、有下列情况之一的，乙方按甲方要求停止拨付丙方预售资金：

(1)与《办法》第十二条规定不符的；

(2)有《办法》第二十三条所列行为的。

九、丙方在商品房预售期间，应将监管银行、监管账户、账号在售楼部显著位置公示，并告知预购人。

十、丙方在申请使用预售资金时，应按照取得预售证、主体结构一半、主体结构封顶、竣工验收备案等节点编制用款计划，并按照《办法》和《细则》的具体要求向监管部门提出申请，经批准后使用。

十一、丙方在销售过程中若发生预购人退款的，经甲方审批后，凭拨付通知到乙方办理退款手续。

十二、丙方经批准拨付的重点预售资金，应严格按照用款计划使用，专项用于支付项目工程建设费用，包括项目建设必须的建筑材料、设备和施工进度款等相关支出，不得挪作他用。

十三、该监管项目办理不动产首次登记手续后，丙方凭甲方出具的注销凭证，到乙方办理销户手续。

十四、乙方有下列行为的，甲方可暂停或者终止其监管银行资格，并由其承担相应责任，同时通报金融管理部门：

（一）未按规定将预售资金存入监管账户的；

（二）未经监管部门同意，擅自支付商品房预售资金的；

（三）擅自截留、挪用或者拖延支付商品房预售资金的。

- 丙方有下列行为的，甲方责令其限期整改，整改期间停止拨付新建商品房预售资金，拒不整改或者整改不到位的，暂停该项目商品房买卖合同网签备案，并按照有关规定予以处罚：

（一）未按规定将商品房预售资金存入监管账户的；

（二）以收取其他款项为名变相逃避监管的；

（三）提供虚假资料申请拨付预售资金的；

（四）未将商品房预售资金用于该项目工程建设的；

（五）未将监管银行、监管账户等信息在商品房销售场所显著位置公示的；

（六）其他违法、违规行为。

十六、本协议自三方签字并盖章之日起生效，至账户注销或解除资金监管时终止。本协议一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

十七、因履行本协议发生争议，三方可协商解决。协商不成的，依法通过有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、本协议未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

协议附件一：监管项目基本情况

协议附件二：项目形象建设进度及资金使用计划表

甲方（盖章）：         法定代表人或负责人（签章）：

授权代理人（签章）：

乙方（盖章）：         法定代表人或负责人（签章）：

授权代理人（签章）：

丙方（盖章）          法定代表人或负责人（签章）：

授权代理人（签章）：

协议签订日期：       年    月    日

协议附件一：

监管项目基本情况

| 项目名称 |  | 幢号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总层数 |  | 总建筑面积 |  |
| 房屋用途 |  | 套数 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 建设资金总额（万元） |  | 重点监管资金总额（万元） |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：本表以幢为单位，监管协议签订多幢的应每幢填写一份

协议附件二：

项目形象建设进度及资金使用计划表

项目幢号：

| 序号 | 资金使用 节点 | 计划使用 时间 | 使用资金计划（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

说明：本表以幢为单位，监管协议签订多幢的应每幢填写一份